AI 直銷 / MLM Agent — Phase I 單一 MVP PRD

一個 MVP：教練成交副駕駛（問卷 → 商談 → 成交 → 跟進）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | v1.0 |
| 版本日期 | 2026-05-06 |
| 語言 | 繁體中文 |
| 文件類型 | Phase I MVP — Product Requirements Document |
| 用途 | AI 工程與產品團隊 PRD 討論基準 |
| 適用範圍 | Phase I（4 週） |
| 上層文件 | 01_AI直銷Agent_全案完整PRD規格書.md |

目錄

MVP 定位與目標（Positioning & Goal）

背景與問題（Background）

使用者與場景（Users & Scenarios）

MVP 範圍（In-scope / Out-of-scope）

功能需求（Functional Requirements）

資料結構（Data Model）

AI 架構與工程層（AI Architecture）

非功能需求（Non-Functional Requirements）

驗收標準（Acceptance Criteria）

成功指標 / KPI

4 週開發排程（Roadmap）

風險與緩解（Risks & Mitigation）

假設與依賴（Assumptions & Dependencies）

附錄（Appendix）

1. MVP 定位與目標（Positioning & Goal）

1.1 一句話定位

教練版成交副駕駛：用 4 週跑通最短成交閉環，不做完整平台。

1.2 核心目標

讓教練在 商談前 5 分鐘 看懂客戶、知道怎麼講、知道下一步怎麼跟進。

1.3 核心流程

Lead 入口
   ↓
三階段 AI 問卷 
   ↓
AI 摘要（客戶版 + 教練版） 直接  email  分享
   ↓
產品 / SKU 初步建議  for 教練
   ↓
商談話術（前 / 中 / 後）for 教練 
   ↓
48h / 7d / 30d 跟進提醒   連動到google 日曆

1.4 成功標準

能產生 第一批可歸因的成交。

能展示 可量化的效率提升（商談準備時間、跟進執行率）。

拿到進入 Phase II 的決策依據。

2. 背景與問題（Background）

| 痛點 | 對教練的影響 | MVP 對應 |
| --- | --- | --- |
| 商談前要花 30 分鐘整理客戶資訊 | 商談品質不穩、新人卡關 | M2 問卷 + M3 商談前摘要 |
| 標準話術沒落地，每個人都在重發明 | 團隊複製速度慢 | M3 商談副駕駛 FAQ 追問 下一階段 |
| 48 小時黃金跟進期常常錯過 | 成交率下降 | M4 跟進提醒 + 草稿 |
| 私訊與分享容易碰觸醫療 / 收入宣稱 | 法務風險、品牌信任受損 | 合規 AI（強制路徑）需要提供法規… 特定字眼不能講… |
| Leader 看不到團隊真實活動 | 教練資源無法精準分配 | M6 輕量 activity tracking 新手教練該做哪些事? |

3. 使用者與場景（Users & Scenarios）

3.1 主要使用者

| 角色 | 在 MVP 中做什麼 |
| --- | --- |
| 教練 / 經銷商 | 每天邀約客戶填問卷，商談前讀 AI 摘要，商談後依提醒跟進 |
| 客戶 / 潛在客戶 | 透過連結填問卷，取得非醫療式健康關注摘要 |
| Leader / Pilot 管理者 | 查看 3–5 位教練的使用數據、成交流程與問題 |

3.2 關鍵場景（User Journey）

場景 A：教練邀約新客戶

教練在 LINE 上認識新客戶 → 在系統產生問卷連結與邀約話術

客戶完成三階段問卷 → 系統 30 秒內產生摘要

教練在商談前 5 分鐘讀教練版摘要、痛點、建議切入

商談後系統提醒 48h 跟進，並提供草稿訊息

場景 B：Leader 巡視

Leader 進入 Leader Summary 頁

看到 5 位教練本週問卷數、商談數→成交數 (中間flow 會再給我)

找到「卡在商談未成交」的教練 → 主動 1:1 coaching

4. MVP 範圍（In-scope / Out-of-scope）

4.1 In-scope（本 MVP 必做）

| 模組 | 範圍 |
| --- | --- |
| M1 基礎 Lead / 問卷入口 | 問卷連結、邀請文案、私訊開場草稿、來源欄位、合規初篩 |
| M2 三階段 AI 問卷 | Phase 1 快速分流、Phase 2 六大核心、Phase 3 動態追問、雙版本摘要 |
| M3 商談副駕駛 | 商談前 5 分鐘摘要、開場、產品銜接、異議、柔性成交、商談後訊息 |
| M4 基礎 CRM 與跟進提醒 | 自動建檔、十種狀態(customer status code)、48h/7d/30d 提醒、LINE/WhatsApp/Email 草稿 |
| 合規 AI | 醫療 / 收入 / 誇大 / 金字塔風險檢查、改寫、HITL |
| M6 輕量 Activity Tracking | 教練數據、跟進執行率、AI 摘要使用、Leader Summary |

4.2 Out-of-scope（本 MVP 明確不做）

完整社群內容引擎、自動發文、SEO

完整 CRM 自動化、回購預測、流失預測

完整 M5 見證與轉介紹系統

完整 M6 團隊管理、組織樹、獎金或業績串接

完整電商、佣金計算、公司級 BI

深度官方 API 串接（Exigo / Synergy 後台等）

5. 功能需求（Functional Requirements）

5.1 M1 — 基礎 Lead / 問卷入口

| # | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F1.1 | 產生問卷連結 | 每位教練可一鍵產生帶教練識別碼的問卷連結 |
| F1.2 | 問卷邀請文案產生 | AI 依客戶來源 / tag 產生邀請文案 |
| F1.3 | 私訊開場草稿 | LINE / WhatsApp 開場白草稿 |
| F1.4 | 客戶來源欄位 | LINE、社群、朋友介紹、活動、其他 |
| F1.5 | 基本合規檢查 | 邀約文案在送出前自動跑合規檢查，避免醫療承諾與誇大邀約 |

5.2 M2 — 三階段 AI 問卷

問卷結構

| 階段 | 名稱 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 快速分流 | 年齡、生活型態、主要健康關注 |
| Phase 2 | 六大核心 | 壓力、睡眠、消化、手腳冰冷、水腫、排便 |
| Phase 3 | 動態追問 | 依回答顯示最相關追問（飲食、水分、活動、體態、女性週期、補充品 / 藥物） |

AI 處理輸出

| # | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | 自動計分 | 健康關注標籤 + 權重 + 前三大優先關注 |
| F2.2 | 客戶版摘要 | 健康關注與生活習慣方向，不使用診斷語言 |
| F2.3 | 教練版摘要 | 商談切入點、紅旗提醒、產品 / SKU 初步建議 |
| F2.4 | 30 秒內輸出 | 完成提交後 30 秒內必須產出兩版摘要 |

5.3 M3 — 商談副駕駛

| 階段 | 功能 |
| --- | --- |
| 商談前 | 5 分鐘摘要、核心痛點三句話、建議開場與暖場問題 |
| 商談中 | 產品銜接話術、可能異議與建議回覆、柔性成交邀約 |
| 商談後 | 下一步訊息草稿（自動帶入跟進排程） |

5.4 M4 — 基礎 CRM 與跟進提醒

客戶狀態（10 種）

新名單 → 已填問卷 → 已預約 → 已商談 → 已推薦
       → 試用中 → 已成交 / 未成交 → 需回訪 → 沉默

提醒節點

| 節點 | 觸發條件 | 預設動作 |
| --- | --- | --- |
| 48 小時 | 商談 / 推薦後未成交 | 產出 LINE/WhatsApp/Email 跟進草稿 |
| 第 7 天 | 試用中或冷淡 | 試用回饋詢問草稿 |
| 第 30 天 | 沉默 / 未回購 | 喚醒草稿 |

| # | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F4.1 | 客戶自動建檔 | 問卷完成自動建立 Customer |
| F4.2 | 狀態管理 | 10 種狀態流轉（手動 / 自動） |
| F4.3 | 最後聯繫時間與備註 | 每個 customer 必填欄位 |
| F4.4 | 跟進草稿生成 | LINE / WhatsApp / Email 三通道 |

5.5 合規 AI（強制路徑）

所有 AI 對外訊息必須先通過合規檢查。

| # | 檢查類型 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 醫療宣稱 | 「治療」、「治癒」、「預防 X 病」 |
| C2 | 收入宣稱 | 「月入 X 萬」、「保證收入」 |
| C3 | 誇大效果 | 「100% 有效」、「立即見效」 |
| C4 | 金字塔風險語句 | 「拉人頭」、「上線抽成」 |

處理流程：

文字進入 Compliance Service

規則庫初篩 → LLM 二次覆核

高風險 → 標記 + 安全改寫 + HITL 人工確認

低風險 → 自動加上免責聲明

5.6 M6 — 輕量 Activity Tracking

| # | 指標 | 給誰看 |
| --- | --- | --- |
| F6.1 | 每位教練問卷數 / 商談數 / 成交數 | 教練自己 + Leader |
| F6.2 | 跟進執行率 | 教練自己 + Leader |
| F6.3 | AI 摘要使用次數 | Leader |
| F6.4 | 高風險話術觸發次數 | Leader（合規視角） |
| F6.5 | Leader Summary 頁 | Leader |

6. 資料結構（Data Model）

6.1 核心 Entity 列表

| Entity | 主要欄位 |
| --- | --- |
| User | id, 姓名, 角色（coach / leader / admin）, 品牌, 語言, 上線 / leader id |
| Customer | id, 姓名 / 暱稱, 聯絡方式, 來源, 狀態, 教練 id, 同意紀錄 |
| QuestionnaireResponse | 答案 JSON, 分數, 健康標籤, 優先關注, 紅旗提醒 |
| Recommendation | SKU, 推薦理由, 注意事項, 人工調整紀錄 |
| ConversationPlan | 商談摘要, 話術, 異議處理, 跟進訊息 |
| FollowUpTask | 時間, 狀態, 提醒內容, 是否完成 |
| ComplianceLog | 原文, 風險類型, 安全改寫, 審核狀態 |
| EventLog | 使用者行為, 時間, 功能, 結果 |

6.2 關聯（簡化 ER）

User (coach) ──< Customer ──< QuestionnaireResponse
                    │              │
                    │              ▼
                    │         Recommendation
                    │
                    ├──< ConversationPlan
                    └──< FollowUpTask

ComplianceLog ──→ 任何對外訊息
EventLog      ──→ 任何使用者行為

6.3 必要約束

Customer 必有 教練 id 與 同意紀錄（隱私）。

ComplianceLog 對所有對外訊息一比一保留 原文 / 改寫後 / 風險等級 / 是否人工覆核。

EventLog 必須記錄 latency / token / 模型版本 以利成本與品質追蹤。

7. AI 架構與工程層（AI Architecture）

7.1 Phase I 服務拓撲

┌─────────────────────────────────────────────┐
│   Web App / LINE Bot 入口                    │
└─────────────────────────────────────────────┘
                  │
┌─────────────────────────────────────────────┐
│   Workflow（M1 → M2 → M3 → M4 → M6）         │
└─────────────────────────────────────────────┘
                  │
┌─────────────────────────────────────────────┐
│   LLM Orchestrator（任務路由）                │
└─────────────────────────────────────────────┘
        │            │              │
        ▼            ▼              ▼
   ┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
   │RAG（產品 │ │Compliance│  │ Scoring（問卷│
   │/話術庫） │ │  Service │  │  + 標籤）     │
   └─────────┘  └──────────┘  └──────────────┘
                  │
                  ▼
            ┌─────────────┐
            │ HITL（SKU /  │
            │ 高風險話術） │
            └─────────────┘
                  │
                  ▼
            ┌─────────────┐
            │ Event Log   │
            │ + 個人記憶  │
            └─────────────┘

7.2 模型分層（Phase I 成本控管）

| 任務 | 模型等級 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| 摘要、分類、私訊草稿 | 低成本模型 | 客戶摘要卡、跟進草稿、邀約文案 |
| 商談話術、動態追問 | 中階模型 | M2 Phase 3、M3 商談中提示 |
| 合規最終覆核、紅旗判斷 | 高階模型 | Compliance 二次覆核、SKU 推薦 |

7.3 強制路徑

所有對外訊息 → 必過 Compliance Service。

SKU 推薦、見證、健康建議 → 必過 HITL。

任何 AI 任務 → 必寫 EventLog。

8. 非功能需求（Non-Functional Requirements）

| 類別 | 需求 |
| --- | --- |
| 效能 | 問卷送出後摘要 ≤ 30 秒；商談前摘要 ≤ 5 秒；跟進草稿 ≤ 3 秒 |
| 可用性 | Pilot 期 ≥ 99.0% uptime |
| 可觀測性 | 所有 AI 任務寫 EventLog（latency、token、模型、風險詞） |
| 多語系 | Phase I：繁中（介面與輸出皆繁中） |
| 權限 | 教練只能看自己客戶；Leader 看下線匯總，不見 PII |
| 資料保護 | Customer PII 加密儲存；同意紀錄必填 |

9. 驗收標準（Acceptance Criteria）

| # | 標準 |
| --- | --- |
| AC1 | 客戶可完成問卷，系統可自動建立客戶資料 |
| AC2 | 問卷完成後 30 秒內 產出客戶版摘要與教練版摘要 |
| AC3 | 所有 AI 對外訊息必須通過合規檢查 |
| AC4 | 教練可看到客戶狀態、問卷結果、商談建議與跟進任務 |
| AC5 | 系統可按 48 小時、第 7 天、第 30 天 自動產生提醒 |
| AC6 | Leader 可看到 pilot 教練的基本活動數據 |

10. 成功指標 / KPI

10.1 北極星指標

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| 問卷完成率 | ≥ 50% |
| 問卷 → 預約商談轉換率 | ≥ 30% |
| 商談 → 成交率 | ≥ 20% |
| 教練商談準備時間 | ≤ 5 分鐘 |
| 48 小時未成交跟進執行率 | ≥ 80% |

10.2 體感指標

3–5 位 pilot 教練連續 4 週使用。

高風險話術觸發次數 逐週下降。

pilot 教練願意推薦給同團隊另外 1 位。

11. 4 週開發排程（Roadmap）

原 6–8 週排程已壓縮為 4 週 Phase I 視窗。

W1 ─ 骨架
   • 問卷流程（Phase 1/2/3）
   • 計分規則 + Customer schema
   • 產品知識庫初版（RAG）
   • Compliance 規則庫 v1

W2 ─ AI 核心
   • M2 雙版摘要（客戶版 + 教練版）
   • M3 商談前 / 中 / 後話術
   • SKU 初步推薦 + HITL 流程
   • Compliance Service（強制路徑）

W3 ─ 跟進閉環
   • M4 基礎 CRM + 10 種狀態
   • 48h / 7d / 30d 提醒排程
   • LINE / WhatsApp / Email 草稿
   • M6 activity tracking + Leader Summary
   • 內部測試

W4 ─ Pilot
   • 3–5 位教練 pilot 上線
   • 每日數據檢查與快速迭代
   • 高風險話術修正
   • 是否進入 Phase II 決策評審

11.1 Pilot 出口決策

| 條件 | 是否進 Phase II |
| --- | --- |
| 北極星 KPI 全達標 + 3+ 教練願續用 | ✅ 進 Phase II |
| 半數 KPI 達標但教練願續用 | ⚠️ 局部修正後再評估 |
| KPI 未達標且教練流失 | ❌ 暫停並重新定位 |

12. 風險與緩解（Risks & Mitigation）

| # | 風險 | 緩解 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 合規踩線 | 規則庫 + LLM 覆核 + HITL，三道防線 |
| R2 | Pilot 教練不用 | 只做每天會用的成交閉環；W2 起 weekly 1:1 |
| R3 | 資料量不足做訓練 / 評估 | EventLog 從 D1 啟用，4 週累積基準資料 |
| R4 | 時間壓力下品質下降 | M5 / M6 完整版砍掉，只做核心；HITL 流程要簡單但要存在 |
| R5 | AI 成本超預期 | 摘要 / 分類用低成本模型；高階模型只用在合規與商談 |
| R6 | Brand 寫死風險 | 即便 Phase I，產品庫 / 話術庫 / 合規詞庫都用資料驅動 |

13. 假設與依賴（Assumptions & Dependencies）

13.1 假設

Pilot 教練願意以 LINE 為主要通路，並且接受 AI 推薦先經人工覆核。

品牌方願意在 W1 提供產品庫、話術庫、合規詞庫初版。

客戶願意在問卷頁勾選同意條款。

13.2 依賴

LLM 供應商（含 fallback 模型）

LINE / WhatsApp / Email 通道

客戶資料儲存層（PII 加密）

Compliance 詞庫（產品 + 法務協作）

14. 附錄（Appendix）

14.1 名詞表

| 術語 | 說明 |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行產品 |
| HITL | Human-in-the-loop，人工覆核 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation |
| PII | Personally Identifiable Information，個人識別資料 |
| Pilot | 試行用戶（本案 3–5 位教練） |

14.2 模組對應到全案 PRD

| 本 MVP | 全案 PRD 對應 |
| --- | --- |
| M1 基礎入口 | M1 AI 獲客與內容助理（基礎部分） |
| M2 三階段問卷 | M2 AI 問卷諮詢助理 |
| M3 商談副駕駛 | M3 AI 商談副駕駛（前 / 中 / 後核心） |
| M4 基礎跟進 | M4 AI 客戶跟進 CRM（基礎部分） |
| 合規 AI | 橫向能力：AI 合規守門員 |
| M6 輕量 | M6 AI 團隊教練助理（Phase I 輕量版） |

14.3 相關文件

01_AI直銷Agent_全案完整PRD規格書.md（上層全案 PRD）

03_AI直銷Agent_PhaseI_多MVP平行開發規格書.docx

健康直銷AI系統_模組分層與MVP規劃.docx

本文件為 Phase I 單一 MVP 落地依據；如本文件與全案 PRD 衝突，本文件僅在 Phase I 期間優先；長期策略仍以全案 PRD 為準。