PRD — AI 直銷 Care Copilot（Phase I MVP / 4 週 Pilot）

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | 0.3（去代號、驗收軟化、模組與 Persona 雙向連結） |
| 日期 | 2026-05-20 |
| 狀態 | draft |
| 模式 | mvp（精簡單檔 PRD，後續可升級為完整 VibeCoding 文件集） |
| 來源資料 | 客戶 Pre-PRD 三層工具清單 + V7 MVP 規格書 + 工程深度藍圖 docx |
| 策略基準 | Mailchimp Playbook（主打個人 rep 自費 $39，先不接品牌總部合約） |
| 本版重點 | 11 個核心工具 — 全部用中文名描述，每個工具註明「解決誰的什麼痛點」與「Pilot 想先驗證的事」（保留調整空間，不寫死量化門檻） |

📖 行話速查（先看這裡，再讀全文）

| 詞 | 白話 |
| --- | --- |
| rep | Representative，直銷商／教練（本文主角） |
| lite / 精簡版 | 先做能用的最小可行版本，不追求完整準確度；Pilot 觀察 → 之後加厚 |
| sidecar（貼邊跑的小檢查） | 「貼在主流程旁邊跑的小檢查器」，例如合規檢查、太業務員警報 |
| gate（關卡） | 必過檢查點，沒通過就不能繼續。例：高風險訊息會被合規低語硬擋 |
| nudge（提醒卡） | App 主動跳出來提示 rep 該採取的行動 |
| 草稿模式 | AI 只生成草稿、絕不自動送出；rep 看過後才複製到 LINE / WhatsApp |
| PMF（產品市場契合） | 本案定義 = 「4 週 Pilot 結束時，5 位教練裡至少 4 位自願掏 $39」 |
| 北極星指標 | 衡量產品有沒有真的解決核心需求的關鍵數字。本案 = 「每週 Care Action 數」 |
| JTBD | Jobs To Be Done，使用者「要被完成的事」 |

1. 一句話描述

「直銷商的關懷 Copilot — 記得每位你關心的人、知道今天該聯絡誰、講話有溫度不像在推銷。」

Phase I 在 4 週內交付 11 個工具給 5 位 Synergy 教練 + 1 位 Leader + 5 位下線做設計夥伴 pilot；W4 結尾以「至少 4 位教練自願付 $39」作為 PMF 的真實證據。

本 PRD 是 v7（2026-05-16）方向。舊 v6 PRD（品牌總部買單、健康問卷主流程）已 pivot 廢棄；工程深度章節抽出為 Phase II/III 藍圖，不在 Phase I 範圍內。

2. 目標使用者（Personas）

Pilot 對象 = 5 位中段 Active Rep（主 Persona）+ 1 位 Leader + 5 位下線（含 2–3 位 Newbie），共 11 人。

主 Persona — 中段直銷商 Amy（Active Rep, Rank 2–3）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 38 歲女性，Synergy / doTERRA / Young Living 等品牌的中段直銷商；Rank 2–3，已做 1–3 年；20–100 位客戶名單；月收入 NT$ 3–15 萬，產品收入 + 少量下線分潤 |
| 痛點 | ① 客戶超過 50 人後記不住 context（上次聊什麼、家庭狀況、健康關注） ② 發樣品後錯過 48 小時黃金跟進，等想到已過 1 週 ③ 自己寫訊息要嘛太冷僵硬像業務員，要嘛太熱情顯得在推銷，拿捏不到「朋友 tone」 ④ 客戶丟「我先生反對」「太貴」「我先試試」當下回不出來，事後才想到該怎麼接 ⑤ 怕踩 FTC/FDA 紅線（療效宣稱、收入保證），但又不知道哪些字會踩線 ⑥ 老客戶 30 天沒互動就默默流失，自己沒發現 |
| 目標 | ① 每天早上 10 秒內知道今天該關心誰、為什麼 ② 跟客戶聊天像朋友、有溫度，不像業務員 ③ 發樣品 → 跟進 → 成交的轉換率提高 ④ 訊息送出前有人幫我檢查一下會不會踩線 ⑤ 每週至少 10 個 Care Action，而不是 10 個推銷 ⑥ JTBD：「幫我像個有溫度的朋友，而不是業務員。」 |
| 行為 | • 設備：iPhone 為主（80%），偶用 iPad；少用 PC • 主戰場：LINE（台灣）、WhatsApp（東南亞）、IG DM • 使用頻率：每日早晚各開 App 一次（早上看今日 5 件事、晚上 log 互動） • 技術程度：中等；會用 Notion / Excel 但不愛、會截圖會錄音 • 付費意願：$39/月願付（pilot 證據目標：5 位裡至少 4 位）；$79 Pro Plus 需看到 ROI |
| 主要會用到的工具 | • 日常主軸：關係記憶活檔案、生活事件雷達、今日 5 件事、訊息草稿、樣品追蹤 • 對話現場救援：語音草稿、快速異議處理 • 守住關懷品牌：情緒感測器、太業務員警報、合規低語 • 看下線：招募漏斗 • 高意願客戶才用：健康問卷 |

次 Persona A — 新手直銷商 Nina（Newbie Rep, Rank 0–1）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 28 歲女性，加入品牌 < 6 個月；< 20 位客戶（多為親友）；多半兼職，本業上班族；月產品收入 < NT$ 1 萬 |
| 痛點 | ① 不知道每天該做什麼，常常一週只想到聊 2–3 個人就斷了 ② 訊息不知道怎麼開頭，乾乾地問「最近好嗎」對方已讀不回 ③ 剛建檔的客戶資料是零散在 LINE 對話與便利貼，沒有結構化的地方放 ④ 上線 leader 教的「關懷話術」太樣板，自己照貼又覺得假 ⑤ 怕問太多被當作詐騙、又怕問太少對方下次想不起自己 |
| 目標 | ① 養成每日固定節奏：打開 App、做 3–5 個 Care Action ② 有模板可以參考但不要照抄、能依關係調語氣 ③ 把親友名單結構化，知道誰跟誰是什麼關係、上次聊什麼 ④ JTBD：「幫我從零開始建立關懷節奏，不被 leader 逼也能持續。」 |
| 行為 | • 設備：Android + iPhone 混用；以手機為主 • 主戰場：LINE + IG DM • 使用頻率：剛開始密集（每日 2–3 次），3 個月後若沒結果易流失 • 技術程度：中等偏低；偏好「照著做」流程，不愛自己設定 • 付費意願：Freemium 為主（30 contacts 夠用）；6 個月後若有 1–2 成交可能升 Pro |
| 主要會用到的工具 | • 今日 5 件事（建立節奏） • 訊息草稿（學語氣） • 關係記憶活檔案（建檔但欄位填得慢） • 合規低語（防新手踩線） |

次 Persona B — Leader / Director Linda（Rank 5+，帶 10–50 位下線）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 45 歲女性，做直銷 5–10 年；Rank 5+（doTERRA Silver/Gold、Synergy Pearl 級）；個人 100+ 客戶 + 帶 10–50 位下線；月收入 NT$ 20–80 萬（個人銷售 + 下線分潤） |
| 痛點 | ① 下線「人在哪？做了什麼？」看不到，只能等月底分潤報表事後諸葛 ② 自己 100+ 客戶照顧不過來，又要顧下線蠟燭兩頭燒 ③ 招募新人漏斗看不清（暖名單 → 曝光 → 邀約 → 簽約哪一段卡） ④ 下線寫的訊息踩線她要承擔品牌方責難，但又不能逐則檢查 ⑤ 傳統 CRM（Notion、ClickUp）下線根本不用、白買 |
| 目標 | ① 個人客戶經營與下線管理同一個 App 看完 ② 招募漏斗轉換率可視化，知道團隊哪段需要訓練 ③ 下線訊息有自動把關，不用她當人肉審稿 ④ v1 只要先看到「下線在用、漏斗有數字」即可，完整下線管理留 Phase II ⑤ JTBD：「給我一個下線真的會用、又能護住品牌的工具。」 |
| 行為 | • 設備：iPhone + MacBook（Leader 等級多有桌機需求） • 主戰場：LINE 群組 + 1:1 LINE + Zoom 培訓 • 使用頻率：每日 3–5 次（個人 + 下線雙視角） • 技術程度：中等；有用過 Notion / Google Sheets 管下線、抱怨複雜 • 付費意願：$129 Leader Team（含 10 下線 seat）願付，但 v1 只先賣 Pro $39（Leader Team 排 Phase II） |
| 主要會用到的工具 | • 個人視角：與主 Persona 相同（活檔案 + 今日 5 件事 + 訊息草稿 + 樣品追蹤） • Leader 視角：只有招募漏斗統計（v1 hook，完整 Leader Dashboard 排 Phase II） |

GTM Persona — Top 100 Leader Influencer Tina（非主功能 Persona，引擎對象）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 40–55 歲女性，Synergy / doTERRA / Young Living 內排名前 100 的 Leader；Rank 7+（Diamond/Crown 級）；帶 500+ 下線；月收入 NT$ 100 萬+；業界 KOL，YouTube/IG/FB 粉絲 1 萬+ |
| 痛點 | ① 自己的影響力沒被工具放大、推薦工具給下線沒有 commission ② 下線太多個別關懷力不從心，需要工具代為照顧 ③ 品牌方常常綁手綁腳，希望有獨立於品牌的 rep-side 工具 |
| 目標（對我們的價值） | ① 代言 / 推薦 → 帶動 Synergy 教練圈病毒擴散 ② Founders Circle / Equity 換長期綁定 ③ v1 不是她的主要使用者，她先簽 25 個進來，由她的下線（Active Rep）真正天天用 |
| 行為 | • 設備：iPhone + MacBook（重度使用者） • 主戰場：YouTube 直播 + IG Reels + 私密 LINE 社群 • 對 Claude / AI 工具態度：早期採用者，能評估 ROI • 付費條件：$0 免費 + 30–40% commission + Founders Circle equity（GTM 設計） |
| v1 角色 | 不是主功能 persona；是 GTM 引擎；W4 前簽下 Top 10 即達 pilot 階段成功標準 |

不做的 Persona（明確排除）

| Persona | 為什麼不做 |
| --- | --- |
| Brand Admin / 品牌總部 | Y1–Y3 完全不在 scope。Mailchimp Playbook 教訓：直銷品牌總部決策慢（18 個月銷售週期）、要求客製、付費後綁住產品方向。v1 做 rep prosumer 自費 $39，多品牌資料模型 Day 1 抽象但不建品牌後台 UI，Y4+ 才考慮 |
| End Customer（rep 的客戶本人） | 不做客戶端 App。健康問卷是唯一客戶會接觸到的介面（無需登入的一次性連結），其他全是 rep 端工具 |
| 跨產業 SaaS 用戶（房仲、保險、美髮） | v1 鎖定健康類直銷（精油、營養品、保健食品）；場景／話術／合規詞庫深度客製這條垂直線，其他產業排 Phase III 以後 |

3. 核心功能模組（11 個工具）

每個工具都會說：這個工具在幹嘛、解決誰的什麼痛點、rep 會看到什麼、Pilot 想先驗證的事。

Pilot 階段不寫死量化門檻（可能還會調整），先確認方向對、再 GA 訂死。

3.1 關係記憶活檔案（MVP 差異化核心）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 給每位客戶建一份「活檔案」：基本資料、健康關注、家庭、工作、興趣、溝通偏好、最近 5 次互動、生活事件、標籤。資料不用一次填完，rep 邊聊邊累積 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ①：客戶超過 50 人後記不住 context • Nina 痛點 ③：親友資料零散在 LINE 對話、便利貼，沒地方放 |
| rep 會看到什麼 | • 每位客戶有獨立詳情頁，欄位可空、可慢慢補 • 4 種補資料入口：貼上對話、上傳截圖、語音備忘、Share Sheet • 高價值欄位（如健康關注）缺漏時會跳「下次聊天順便問」提醒 |
| 不會做什麼 | 不去爬 LINE / WhatsApp 對話歷史（隱私底線），全程由 rep 主動把資料丟進來 |
| Pilot 想先驗證 | • 大部分客戶都有被建檔（基本三項資料以上） • 手填單欄位夠快，rep 不會嫌麻煩 • 4 種補資料方式 rep 真的會用，不是擺好看的 • 不同 rep 之間資料 0 串到 — 這是底線 |

3.2 生活事件雷達（啊哈時刻）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 主動偵測客戶的生活事件 — 生日、紀念日、寶寶出生、工作變動、健康話題 — 然後跳一張非銷售的關懷提醒給 rep |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 目標 ⑤：每週要做 10 個 Care Action，而不是 10 個推銷 • 共通價值：客戶感受到「她記得我」，而不是「她又要賣東西」 |
| rep 會看到什麼 | • 每張提醒會說「為什麼今天跳出來」（例：「下週日是 Bella 生日」） • 在 App 首頁的「今日 5 件事」會優先排這類卡 |
| Pilot 想先驗證 | • 生日、紀念日這種「日期事件」不會漏 • 從對話抽取的事件（如「老公剛換工作」）大致是對的，rep 不用一直改 • rep 收到提醒後願意採取行動，而不是滑掉 |

3.3 語氣／情緒感測器（精簡版）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 讀對方近期傳來的訊息，判斷對方現在是「壓力大／中性／開心」三檔，然後告訴 rep：「今天適不適合提產品」 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ③：拿捏不到朋友 tone vs 業務員 tone • 防護價值：避免 rep 在客戶心情低落時硬推產品、毀掉關係 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁頂部一個小徽章：綠（適合聊）/ 黃（中性）/ 紅（今天先別賣） • 生草稿前自動跑一次，紅燈時草稿語氣自動切「關懷」 • rep 不同意可以一鍵改回想要的語氣 |
| 精簡版意思 | v1 只分三檔，不細分情緒光譜、不做歷史趨勢圖。先看 rep 願不願意聽 AI 建議，再決定要不要做厚 |
| Pilot 想先驗證 | • AI 判斷方向跟真人感覺一致（不要綠燈時人覺得對方在哭、紅燈時人覺得對方在嗨） • 紅燈跳出來時，rep 真的會切成關懷而不是硬推產品 |

3.4 太業務員警報（精簡版）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 盯著 rep 對同一位客戶最近幾則訊息，連續 3 則都在賣東西（提到產品、價格、連結、樣品邀約）就跳警告：「先寄一張純關懷訊息再賣」 |
| 解決誰的什麼痛點 | • 反向守住 Amy 目標 ⑤（每週要 10 個 Care Action 不是 10 個推銷） • 守住 Linda 痛點 ④：下線踩線她要承擔，AI 先把第一道關 • 品牌信任：避免 rep 不自覺把每段對話都變成業配 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁頂部一條黃色警示 • 第 4 則生草稿時彈窗：「你已連 3 則在賣東西，先寄純關懷再賣」並預生成一段純關懷草稿（沒有產品、沒有 CTA） • 可以關掉這次警示，但要寫一下原因（資料回收給我們調規則用） |
| 精簡版意思 | v1 用規則判斷（產品關鍵字、連結、樣品詞），不用 AI。先觀察「警示太頻繁讓 rep 反感」還是「警示剛好提醒到 rep」 |
| Pilot 想先驗證 | • 連 3 則在賣東西基本上都會被抓到 • rep 收到警示後願意先寄純關懷訊息，而不是直接關掉 |

3.5 今日 5 件事（App 首頁／retention 錨點）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | rep 早上打開 App 第一眼，5 張卡告訴她今天該聯絡誰、為什麼 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 目標 ①：每天早上 10 秒內知道今天該關心誰 • Nina 目標 ①：養成每日節奏，不會打開 App 不知道做什麼 |
| rep 會看到什麼 | • 卡片來源優先序：生活事件 → 樣品待跟進 → 沉睡客戶（30 天沒互動）→ 招募漏斗推進機會 → 太業務員警示 • 每張卡有頭像、姓名、一句話原因、一鍵 CTA（點進去就能採取行動） • 頂部顯示今日進度條 + Care Streak（連續做關懷的天數，自願開） |
| Pilot 想先驗證 | • 開 App 馬上能用，不會空白等待 • 點任何一張卡都能直接做事，不會卡在中間頁面 • rep 真的會每天打開（這條跟 Nina 的「養成節奏」直接綁） |

3.6 訊息草稿（3 種語氣）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 幫 rep 生 LINE / WhatsApp / IG / Email 訊息草稿，3 種語氣（關懷、隨意、商業）任選。rep 看過後手動複製到通訊軟體送出 — AI 絕不自動發送 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ③：自己寫訊息要嘛太冷僵硬、要嘛太熱情像在推銷 • Nina 痛點 ②：訊息不知道怎麼開頭 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁底部草稿區，點「✨ 生成草稿」就跳 3 種語氣選項 • 草稿會用上活檔案裡的資料（例：「上次妳提到睡眠不太好...」） • 生草稿前自動跑三道檢查：對方情緒、有沒有太業務員、有沒有踩合規線 • 確認後一鍵「複製到 LINE」開啟分享 |
| Pilot 想先驗證 | • 草稿生成不會慢到讓 rep 等不下去 • 三種語氣真的有差別（不是同一段話換包裝） • 草稿讀起來像朋友寫的，不像業務員 — 這是 PMF 最關鍵的一條 • rep 採用率有起色（採用比例越高 = tone 越對） |

3.7 樣品追蹤（精油品牌命脈）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | rep 發樣品給客戶後，系統自動排 48 小時、72 小時、7 天三個時間點的跟進提醒 + 預生草稿；最後回填樣品有沒有變成銷售 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ②：發樣品後錯過 48 小時黃金跟進 • 產業根源：對 Synergy / doTERRA / Young Living 這類精油品牌來說，樣品轉換是命脈 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁有「樣品」分頁，點「我發了樣品」記錄一筆（手機上很快搞定） • 48 / 72 / 7 天到的時候，今日 5 件事自動跳卡，附預生跟進草稿 • 樣品結果（買了 / 沒買）回填後可以看到自己的轉換率 |
| Pilot 想先驗證 | • 記一筆樣品流程順手，不會懶得記 • 跟進提醒準時不漏 • rep 可以看到「我發了 10 個樣品變成 X 筆銷售」的真實數字 |

3.8 語音草稿（亞洲市場關鍵）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | LINE / WhatsApp 在亞洲很多是用語音訊息溝通的。把文字草稿一鍵變成語音檔，rep 下載後上傳給客戶 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 主戰場是 LINE / WhatsApp，很多客戶習慣聽語音不看字 • 強化朋友 tone：文字訊息看起來再有溫度，比不上一段語音傳遞的真實感 |
| rep 會看到什麼 | • 文字草稿區下方一顆「🔊 生語音」按鈕 • 兩種聲音可選（溫暖女聲、中性男聲）；繁中、英語兩種語言 • 生完可預覽 → 下載 → 自己丟到 LINE • 同步寫進客戶時間軸（你寄了一段語音給她） |
| 精簡版意思 | v1 只做文字轉語音，不做 rep 自錄變體；單段最長 60 秒 |
| Pilot 想先驗證 | • 語音生成不會等太久 • 兩種聲音聽起來自然、不像機器人 • 隱私可以過 — 聲音不會被認出是誰、也不會拿去訓練 AI（這條法務要先確認） • 用量不會爆預算（先設每日上限） |

3.9 快速異議處理器（對話現場救援）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 客戶丟「我先生反對」「太貴」「我先試試」這種異議，rep 一鍵獲得 3 種風格的接話建議 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ④：客戶丟異議當下回不出來，事後才想到該怎麼接 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁有「🛟 異議處理」浮按鈕 • 可以手打異議內容，也可以從預設 10 種常見異議點選（先生反對、太貴、效果存疑、家人不支持等） • 出來 3 個選項：共情型、提問型、邀請型 — 風格刻意不重複 • 選一個就帶進草稿區可微調 |
| Pilot 想先驗證 | • 點下去馬上有回應，不是想了好幾秒才出 • 10 種常見異議都涵蓋到（跟 Synergy 教練訪談收斂出來的） • 3 個選項真的有不同切角，rep 至少會用其中一個 |

3.10 健康問卷（可選工具，非主流程）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 客戶主動表達「想知道自己適合什麼產品」時，rep 才發問卷給客戶填。非主流程、不放首頁、不會主動跳提醒 |
| 解決誰的什麼痛點 | • 接住高意願時刻：不是主痛點工具，但讓「客戶真的想諮詢」的時候有專業形象的入口 • 強化活檔案：結果回填後，Amy 對這位客戶的關懷可以更精準切角 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁有「📋 發問卷」按鈕，點了會生一個 7 天有效的一次性連結 • 客戶不用註冊登入，打開連結 → 單頁逐題填 10–15 題（作息、壓力、睡眠、目標） • 客戶填完後，rep 收到 App 提醒，看到摘要 + 後續建議切角 |
| 為什麼放可選 | 北極星指標是「Care Action 數」不是「問卷完成數」。問卷只服務真有意願的客戶，不能變成 rep 拿來推銷的工具 |
| Pilot 想先驗證 | • 連結有時效，過期自動失效（隱私） • 客戶不會嫌題目太多填不完 • 摘要不會說錯話（不踩療效宣稱） • 全程不主動推銷產品 |

3.11 招募漏斗（精簡版，證明這是直銷工具）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 追蹤從「暖名單 → 對方接觸到產品 → 被邀請加入 → 真的簽約」四階段，看每階段轉換率 |
| 解決誰的什麼痛點 | • 產品定位：證明這是「直銷工具」不是普通 CRM — 直銷的核心收入來自下線分潤，沒這塊就是普通 CRM • Linda 痛點 ③：招募漏斗看不清，不知道團隊哪段卡住 |
| rep 會看到什麼 | • 客戶詳情頁可以標記階段（這位是暖名單、那位已邀約） • Leader 視角看得到團隊整體漏斗看板 • 招募話術草稿走最嚴格的合規檢查（FTC 對收入宣稱很敏感） |
| Pilot 想先驗證 | • 階段轉換率算得對 • 招募話術絕對不踩 FTC 收入保證紅線（這條等於底線） • Leader 願意每週至少看一次漏斗 |

3.12 合規低語（精簡版，所有外送都會過）

| 項目 | 描述 |
| --- | --- |
| 這個工具在幹嘛 | 所有 rep 要送給客戶的草稿 — 不論是訊息、樣品跟進、語音、異議回應、招募話術 — 都會先過一道合規掃描，避免踩 FTC（收入保證）、FDA（療效宣稱）紅線 |
| 解決誰的什麼痛點 | • Amy 痛點 ⑤：怕踩紅線但不知道哪些字會踩 • Linda 痛點 ④：下線踩線她要承擔品牌方責難 • Nina 風險：新手最容易亂用詞、不知道分寸 |
| rep 會看到什麼 | • 嵌在草稿區下方：綠燈過、黃燈提醒一下還是可以送、紅燈強制擋下並給改寫建議 • 高風險時跳 modal，rep 必須改寫才能繼續 • 每次檢查都有完整紀錄（要稽核時找得到） |
| 精簡版意思 | v1 用 50 個高風險詞的規則庫，不用 AI 細判語氣；先看誤判率高不高、會不會擋到正常表達 |
| Pilot 想先驗證 | • 真正的高風險詞抓得到 • 不會誤擋讓 rep 抓狂 • 50 個詞庫經過法務審核 • 整段 Pilot 期，外送訊息 0 次踩線（這是 Linda 與 Amy 共同的底線） |

3.13 平台支撐（隱私、商業模式、營運）

| 主題 | 在做什麼 | 為什麼 |
| --- | --- | --- |
| 隱私同意與資料請求 | 客戶沒同意就不存個資；客戶要求查／刪資料 30 天內處理 | 法規底線、避免品牌方責難 |
| AI Quick Actions | 全 App 共用一組 AI 快捷按鈕，操作一致 | 學一次到處能用 |
| Freemium 試用 | 免費版 30 位客戶、訊息草稿每日 5 篇、語音每日 3 段 | 給新手試水溫，不需要先付錢 |
| 病毒擴散機制 | Care Streak 連續關懷天數、推薦朋友獎勵 | 6 個月內希望每個用戶帶進 0.2 個新用戶 |
| 付費分級 | $39 主力 / $79 Plus / $129 Leader Team | 主推 $39 prosumer，符合 Mailchimp Playbook 教訓 |
| Top 100 Leader 後台 | 個人推薦頁 + 分潤看板 | 啟動 GTM 病毒引擎 |
| 學習紀錄 | 所有 AI 操作背景留紀錄（情緒判斷、警示採納、草稿採用） | 為下一版調整模型／規則留素材 |

不做：佣金計算、完整電商、組織樹管理、自動發訊息、品牌後台整合、多語系（v1 繁中為主，語音支援英語）

4. 使用情境（rep 一天會發生什麼）

用真實的客戶名稱跑一遍。情境之間有連動 — 一個動作會觸發下一個工具，整個 App 是有機體不是功能堆疊。

情境 1 — 用截圖把 LINE 對話塞進關懷檔案

Amy 剛跟客戶 Anna 在 LINE 聊完，Anna 提到「最近睡不好」。Amy 不想手打抄寫，在 Anna 的詳情頁點「+ 從截圖補資料」→ 選擇截圖。 幾秒後系統認出來「睡眠改善」這個健康關注，Amy 確認套用。 連動發生：生活事件雷達跳一張提醒「下次提醒可關懷 Anna 睡眠主題」。

情境 2 — 生日前 7 天自動進今日 5 件事

Bella 的生日是 5/24，今天是 5/17。早上 Amy 開 App，今日 5 件事第一張就是：「下週日（5/24）是 Bella 生日 — 寫關懷訊息」。Amy 點進去直接生草稿。

情境 3 — 對方剛說「最近很累」，AI 建議今天先別推產品

Anna 剛回「最近工作好忙，覺得快爆炸了」。Amy 點「✨ 生成草稿」，情緒感測器先跳紅燈：「她今天壓力大，先別提產品 — 純關懷就好」。訊息草稿直接預設「關懷」語氣，連商業 tab 都收起來。

情境 4 — 連續 3 則在賣東西，AI 強制提醒切回關懷

Amy 過去 7 天傳給 David 的訊息：(1) 新品推薦 (2) 樣品邀約 (3) 折扣提醒。她想生第 4 則訊息時，太業務員警報彈窗：「你已連 3 則在賣東西，先寄純關懷訊息再賣」並預生成一段純關懷草稿：「David 上次說週末要陪兒子去爬山，有去成嗎？」

情境 5 — 早晨 10 秒內知道今天該做什麼

Amy 有 87 個客戶。06:45 開 App，今日 5 件事跳：(1) Bella 生日 (2) Cathy 樣品 48 小時 (3) David 補關懷 (4) Eric 30 天沉睡 (5) Fiona 生日 + 樣品合併。

情境 6 — 一鍵生 3 種語氣草稿全部過合規

Anna 的活檔案有「睡眠改善」「老同學關係」。Amy 點「✨ 生成訊息草稿 → LINE → 關懷」。秒回 3 種語氣草稿，全部過合規綠燈。選一版，點「複製到 LINE」開啟分享。

情境 7 — 高風險詞被合規低語擋下

Amy 想寫「保證一週瘦 5 公斤」。打字當下合規低語紅燈：「這句話有療效保證疑慮，建議改寫成『我自己用了一陣子，覺得作息和食慾有變化，分享給你參考』」。送出按鈕被禁用，必須採納改寫才能繼續。

情境 8 — 樣品發出 48 小時自動跳提醒

Amy 5/15 早上 10:00 發樣品給 Cathy 並 log 進系統。5/17 早上 10:00 今日 5 件事自動跳：「Cathy 樣品 2 天了，要不要關心一下？」並預生跟進草稿。

情境 9 — 把文字草稿一鍵變成語音

Amy 為 Anna 生了一段關懷草稿。點「🔊 生語音」→ 選溫暖女聲、繁中。10 秒內生成 25 秒 mp3，預覽確認後下載，切到 LINE 上傳給 Anna。Freemium 提示「今日剩 2/3 段語音額度」。

情境 10 — 客戶說「我先生反對」，異議處理器給 3 種接法

Amy 跟 Cathy 聊到加入團隊，Cathy 說「我先生不太能接受 MLM」。Amy 點「🛟 異議處理 → 家人不支持」。秒回 3 個選項：

共情型：「我懂這個感覺，我先生一開始也是這樣⋯⋯」

提問型：「請問他主要擔心的是時間還是金錢？」

邀請型：「要不要找一天我們三個一起喝杯咖啡，讓他直接問？」

Amy 選提問型 → 一鍵帶進草稿區微調。

情境 11 — 客戶主動想諮詢，rep 發問卷

Anna 主動說「我想知道我適合什麼產品」。Amy 點「📋 發問卷」→ 系統生 7 天有效連結。Anna 填完 12 題 → 結果回填到活檔案；摘要建議「主要關注睡眠與壓力管理，切角：睡眠主題關懷而非產品銷售」並寫進今日 5 件事新卡。

情境 12 — 招募話術被合規低語擋下

Amy 寫「加入我們團隊，月入 10 萬不是夢」。合規低語紅燈：「收入保證屬於 FTC 紅線，改寫成『我們團隊有些夥伴做得不錯，每個人成果不同⋯⋯』」。漏斗階段不前進直到改寫。

情境 13 — 客戶要求查詢／刪除自己的資料

Eric 透過 Amy 提出資料請求。Amy 在客戶詳情頁點「資料請求 → 匯出」。系統 30 天內匯出 Eric 100% 資料；如果是刪除請求，7 天內生效。

情境 14 — 不同 rep 的客戶資料絕對不串

R001、R002 同屬 Synergy 但不同租戶。R002 嘗試查 R001 的客戶 → 系統回 404 找不到。資料隔離是底線，紅隊測試必過。

5. 架構總覽（Mailchimp Playbook 輕量版）

Frontend：Mobile PWA（React 19 + Vite + Tailwind v4）

O1 Today's 5 首頁 ¦ Contact 詳情頁 ¦ O5 語音預覽下載 ¦ O6 異議卡 ¦ O8 客戶端問卷 ¦ 四種輔助捕捉 UI（貼上 / OCR / 語音 / Share Sheet）

▼  HTTPS REST + SSE streaming

| Backend：FastAPI (uv) / Python 3.12 — 12 個 Agent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Insight (C1) Sonnet 4.6 | Life-event Radar (C2) 規則 + Haiku | Mood Sensor (C3 lite) Haiku 分類 |
| Too-Salesy (C4 lite) 規則引擎 | Daily Planner (O1) 規則 v1 | Draft Agent (O2) Haiku → Sonnet + streaming |
| Sample Follow-up (O3) Haiku + 排程 | TTS Pipeline (O5) OpenAI / ElevenLabs | Objection Handler (O6) Haiku |
| Questionnaire (O8) Sonnet 摘要 | Funnel Agent (G1) Sonnet | Compliance Whisper (G8) regex < 50ms |

▼

| 資料層 | AI 模型層 | 可觀測 / 合規 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL + pgvector Supabase RLS （brand_id + rep_id 多租戶隔離） | Anthropic API （Haiku / Sonnet 4.6） + OpenAI TTS Model Router （≤ $0.30 / rep / day） | ComplianceLog + EventLog OTel / Langfuse / Sentry |

關鍵架構決策：

資料庫用 PostgreSQL + pgvector，Supabase 提供租戶隔離

AI 編排層用 LangGraph，並包一層內部抽象避免被 vendor 綁死

合規檢查 v1 純規則（< 50ms），之後再加 LLM 二審

多品牌支援：資料庫從 Day 1 就抽象「品牌」概念，但 v1 不建品牌後台 UI

學習紀錄從 Day 1 啟用 — 情緒判斷、警示採納、草稿採用都會留下來，給 Phase II 訓練模型用

不依賴 LINE 官方 API；rep 用四種補資料方式自己把資料丟進來

工程深度章節抽出為 Phase II/III 藍圖

6. 非功能需求（Phase I Pilot 目標）

| 類別 | 指標 | Pilot 期目標 |
| --- | --- | --- |
| 系統可用性 | 核心 API 穩定度 | Pilot 期內不掛掉 |
| 反應速度 | 首頁載入、草稿生成、情緒判斷、異議建議 | 都要在 rep 不耐煩之前出來（個位數秒） |
| 語音生成 | 60 秒以內語音檔 | 10 秒左右生好 |
| 資料復原 | 萬一壞掉，可以救回多久前的資料 | 最壞情況不超過 15 分鐘 |
| 安全 | 租戶隔離、權限控管、個資加密 | 全項必過 |
| 合規 | 風險分數與觸發詞紀錄保存率 | 100% 有紀錄可查 |
| 品質 | 回歸測試通過率 | Pilot 期 70% / GA 85% |
| 成本 | 每位活躍 rep 的 AI 成本（含語音） | 每日不超過 USD 0.30 |
| 多租戶 | 多品牌支援 | 資料庫 Day 1 抽象，不建品牌後台 |
| 可觀測性 | 所有 AI 操作都有背景紀錄 | 100% 寫入學習紀錄 |

7. 成功標準（4 週 Pilot Gate，依 Persona 拆解）

每位 Persona 的成功指標都直接連到「哪個模組解決哪個痛點」— 模組做得到，Persona 才會掏錢。

Pilot 期門檻保留調整空間，不寫死數字當絕對標準。

7.1 主 Persona — Amy（Active Rep，5 人）

| 我們想驗證 | 對應的痛點 | 主要看哪個模組 | Pilot 期方向（不寫死數字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 她願意掏 $39/月（PMF 真實證據） | 整體 | 整套體驗 | 5 位裡至少 4 位在 W4 結尾主動說「我願意付」 |
| 她每週做的 Care Action 比推銷多 | 目標 ⑤ | 活檔案 + 生活事件雷達 + 今日 5 件事 + 訊息草稿 | 看「關懷類動作數」明顯多過「推銷類動作數」 |
| AI 草稿真的像她會講的話 | 痛點 ③ | 訊息草稿 + 情緒感測器 | 採用率有起色（採用 ≠ 一定要送出，先看 rep 願不願意當基礎） |
| 收到太業務員警示她真的會收手 | 反向痛點 ⑤ | 太業務員警報 + 訊息草稿（純關懷模板） | 警示後一段時間內，下一則訊息是純關懷而非繼續推銷 |
| 客戶丟異議她當下接得住 | 痛點 ④ | 異議處理器 | rep 真的會點開、真的會用其中一個選項 |
| 樣品 48 小時內她記得跟進 | 痛點 ② | 樣品追蹤 + 今日 5 件事 | 「樣品有跟進」的比例顯著高於沒用工具前 |
| 客戶資料她記得住 | 痛點 ① | 活檔案 | 大部分客戶都被建到檔（基本三項以上） |
| 整段 Pilot 0 次踩 FTC/FDA 紅線 | 痛點 ⑤ | 合規低語 | 這條是底線，1 次都不能踩 |

7.2 次 Persona — Nina（Newbie Rep，2–3 人）

| 我們想驗證 | 對應的痛點 | 主要看哪個模組 | Pilot 期方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 她養成每天打開 App 的習慣 | 痛點 ① | 今日 5 件事 | 7 天裡至少 5 天有打開 |
| 她有持續做 Care Action 而不是斷掉 | 痛點 ① | 今日 5 件事 + 訊息草稿 | 每天做幾個 Care Action（比 Amy 標準低，新手能持續就贏） |
| 草稿她願意照用（新手依賴感更強） | 痛點 ② | 訊息草稿 | 採用率反而應比 Amy 高，太低代表草稿不像新手該講的話 |
| 4 週後她有結構化的客戶名單 | 痛點 ③ | 活檔案 | 從 < 5 位起步，到 W4 有 15 位以上活檔案 |
| 她有被合規低語擋下（=有在用） | 風險 | 合規低語 | 觸發次數 > 0，但外送 0 次踩線 |
| 6 個月後她有意願升 Pro | 商業 | 整套體驗 | Pilot 後追蹤，至少 1/3 表達升級意願 |

7.3 次 Persona — Linda（Leader，1 人）

| 我們想驗證 | 對應的痛點 | 主要看哪個模組 | Pilot 期方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個人視角她願意付 $39 | 整體 | 整套體驗 | 即使有 Leader 需求，個人 prosumer 工具要先夠用 |
| 她的下線真的會用（不是白買） | 痛點 ⑤ | 今日 5 件事 | 5 位下線裡至少 3 位每週開 App ≥ 4 天 |
| 她每週會看招募漏斗 | 痛點 ③ | 招募漏斗 | 至少每週看 2 次以上 |
| 下線訊息不會踩線給她惹麻煩 | 痛點 ④ | 合規低語 | 整段 Pilot 下線 0 次外送踩線 |
| 她有興趣未來付 $129 Leader Team | 商業 | 整體 + 招募漏斗 | 口頭承諾「以後 $129 Leader Team 出我會買」 |

7.4 GTM Persona — Tina（Top 100 Influencer）

| 我們想驗證 | Pilot 期方向 |
| --- | --- |
| Top 10 Influencer 簽 Founders Circle | 25 個邀請裡至少 10 個簽下來 |
| Tina 的下線進候補名單 | 至少 50 人 |
| 病毒擴散有起步 | 6 個月內每個用戶帶進 0.2 個新用戶 |

7.5 Kill Criteria（任一觸發即停 pilot 重評）

| Persona 視角 | Kill 條件 |
| --- | --- |
| 系統 | 重大故障連續 > 24 小時 |
| Amy | AI 採用率太低（< 30%）／ 教練流失 ≥ 2/5 ／ 自願付 < 3/5 |
| Nina | 4 週後仍 < 1/3 維持每日節奏（代表新手 onboarding 失敗） |
| Linda | 下線 5 人中 < 2 人活躍（代表 Leader 視角無說服力） |
| 合規 | 任何 Persona 外送踩線 ≥ 3 次 |
| 成本 | AI 成本超預算 50%（含語音超量） |

8. 4 週 Roadmap

| 週 | Deliverable | 並行 GTM |
| --- | --- | --- |
| W1 | 骨架 + 活檔案資料模型 + 合規低語 50 詞庫 + 學習紀錄 + 客戶詳情頁 | Synergy 設計夥伴啟動 |
| W2 | 生活事件雷達 + 今日 5 件事 + 訊息草稿（3 語氣）+ AI Quick Actions + 情緒感測器 | Top 10 Leader outreach |
| W3 | 樣品追蹤 + 招募漏斗 + 太業務員警報 + 異議處理器 + Freemium | Top Leader 持續招募 |
| W4 | 語音草稿 + 健康問卷 + 病毒擴散 + Pilot（5 教練 + 1 Leader + 5 下線）+ 自願付費評估 | Top Leader 25 簽 + 教練訪談 |

9. 待辦問題（PRD 完稿前必答 P0）

| 問題 | Owner | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| AI Employee JD（可做 11 件、不可做 5 件、護欄） | Irene + Op | 🟢 草擬完成（待 review） |
| 知識三分類（Static / Policy / Dynamic）資料模型 | AI Architect（待補） | ❌ 待答 |
| 活檔案 7 欄位資料模型設計 | AI Architect（待補） | ❌ 待答 |
| 情緒感測器三檔分類訓練／驗證集（人工標註 200 則） | AI Architect | ❌ W2 前要齊 |
| 太業務員警報的「交易型訊息」判定規則（產品詞庫 + URL pattern） | Op + Synergy 教練 | ❌ W3 前要齊 |
| 語音 TTS 供應商選型（OpenAI vs ElevenLabs 成本＋音色） | AI Architect | ❌ W4 前要齊 |
| 10 種預設異議庫（與 Synergy 5 位教練訪談收斂） | Op | 🟢 訪談排程中 |
| 健康問卷 12 題模板 + 法務 review | Op + 法務 | ❌ 待答 |
| 合規低語 50 詞庫 Synergy 法務 review | 法務 | ❌ 待答 |
| 今日 5 件事首頁 wireframe | Op + 設計 | 🟢 草擬完成 |
| 資料模型品牌無關（brand-agnostic）抽象 | AI Architect | ❌ 待答 |
| 定價驗證（$39 prosumer） | GTM Lead | 🟢 結構定（待驗證） |

關鍵卡點：

AI Architect 缺位 — 多條資料模型／訓練集／供應商選型卡這 → 本週鎖定

法務顧問缺位 — 合規詞庫／語音隱私／問卷模板都需要 → 本週簽 NDA

10. 風險登記（節錄）

| 風險 | 等級 | 緩解 |
| --- | --- | --- |
| AI 幻覺造成不實產品宣稱 | 高 | 限定可宣稱清單 + 引用來源 + 合規低語 + 人審 |
| 醫療／收入宣稱踩 FTC/FDA 線 | 高 | 詞庫 + 風險分級 + 強制改寫 |
| 品牌資料與 rep 私域衝突 | 低 | rep 擁有資料原則 |
| LINE/WA/IG 平台限制自動化 | 低 | 不依賴平台 API；草稿 + 手動送 |
| Rytr 案 → AI 假見證紅線 | 高 | 用戶生成的見證不過 AI |
| 合規低語精簡版太薄（50 詞） | 中 | W4 觀察觸發率，必要時加到 200+ |
| 抽取 LINE 對話歷史的隱私風險 | 低 | 不抽取（rep 主動補資料） |
| 情緒感測器誤判讓 rep 錯失商機 | 中 | UI 一鍵覆寫；學習紀錄收集修正案例 |
| 太業務員警報誤觸太頻繁讓 rep 反感 | 中 | 規則寬鬆起、可關閉單次；rep 關閉率 > 30% 即調規則 |
| 語音聲音被識別／隱私疑慮 | 中 | 用無個人特徵的合成音色；法務 review；聲音不入訓練 |
| 語音成本爆量 | 中 | Freemium 每日 3 段、Pro 每日 10 段、超量另計 |
| 健康問卷涉醫療診斷越界 | 高 | 摘要過合規低語必擋療效宣稱；法務 review 模板 |
| v1 沒 Leader downline 證據不足 | 中 | W3 招募 1 位 Leader 帶 5 下線 |

11. 定價與商業模式

| Tier | 定價 | 包含 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Freemium | $0 永久 | 30 contacts + 主要工具限額（草稿每日 5、語音每日 3） | Phase I |
| Pro（主力） | $39 / 月 | 全 11 工具無限制；語音每日 10 段 | Phase I |
| Pro Plus | $79 / 月 | + 語音無限 + AI Insights Pro + 跨品牌 | Phase I |
| Leader Team | $129 / 月（含 10 下線 seat） | + 完整下線管理 + Recognition + Rank 追蹤 | Phase II |
| Top Leader Influencer | 免費 + 30–40% commission | + Founders Circle + equity | Phase I 持續 |
| Synergy Design Partner | $0（換 12 月 exclusivity + Y4 first refusal） | Pro Plus 永久免費 | Phase I |

12. 後續擴展

升級為完整 VibeCoding 文件集：執行 /docs-init --full

Phase II / III 工程深度設計：見 docs/0516更新版/工程深度藍圖_PhaseII-III_2026-05-16.docx

精簡版 → 完整版升級路徑：

情緒感測器：三檔 → 細情緒光譜 + 歷史趨勢圖

太業務員警報：規則 → LLM 細判語氣轉折

合規低語：50 詞 → 600 詞 + LLM 二審

語音草稿：TTS → 自錄變體 + 多音色

健康問卷：單模板 → 多版本 A/B + 即時分析